STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  PROGRAMÓW WIELOLETNICH  W ROKU 2012.

| Nazwa przedsięwzięcia | Planowana kwota na rok 2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012r | Przebieg realizacji przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska | 2.329.480 | 2.329.448,30 | Inwestycja zakończona. Wykonano: sieć wodociągową tranzytową Pianowo-Stare Oborzyska (poza strefą) - Ø 225 PE – 2648,78 m - Ø 110 PCV – 28,68 m 2) sieć wodociągową (w strefie) - Ø 110 PCV – 1331,17 m - Ø 90 PCV – 8,59 m 3) sieć kanalizacji sanitarnej (w strefie) - Ø 200 – 760,93 m - Ø 110 PE (tłoczny) – 295,00 m - przepompownia – 1 szt. 4) sieć energetyczną oświetlenia ulicznego (w strefie) - ENN 4x25YAKY – 1227,86 m - słupy oświetlenia – 27 szt. 5) drogi w nawierzchni bitumicznej (w strefie) - drogi kategorii obciążenia ruchem KR3 – 962,1 m 6) drogi w nawierzchni bitumicznej (poza strefą) - drogi o kategorii obciążenia ruchem KR3 – 1.209,7 m |
| 2. Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia | 992.968 | 992.419,84 | Inwestycja zakończona W ramach zadania wykonano następujące prace: - wymieniono stolarkę okienną, - wymieniono stolarkę drzwiową, - wymieniono posadzki, - wykonano sufit sali, - wykonano płytkowanie i malowanie ścian, - wykonano elewacje i daszki, - wymieniono instalacje w budynku, - wybudowano boisko z poliuretanu wraz z wyposażeniem, - wybudowano plac zabaw |
| 3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny | 724.000 | 723.212,05 | Inwestycja została podzielona na III etapy: Etap I – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska, wykonano : 1. Budowa dwóch kwasoodpornych zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy 2. Remont budynku - przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych - docieplenie ścian zewnętrznych płytami warstwowymi - przedzielenie części wyższej budynku ścianą murowaną na dwa pomieszczenia: technologiczne i magazynowe - wymiana stolarki okiennej - przebudowa pomieszczeń socjalnych i technologicznych - przebudowa otworów drzwiowych i wrót zewnętrznych - wykonanie opaski wokół budynku 3. Budowa dojść i dojazdów 4. Wykonanie ogrodzenia 5. Wyposażenie budynku 6. Przewody wodociągowe 7. Przewody ścieków sanitarnych, przelew, spust 8. Przewody kanalizacji sanitarnej – hala technologiczna, chlorownia 9. Remont kanału technologicznego 10. Rozbiórki na terenie obiektu, demontaż instalacji technologicznej 11. Technologia SUW - zainstalowanie m.in. urządzeń instalacji technologicznych gwarantujących produkcję wody o normatywnych parametrach, w skład których wchodzą: Filtry odżelaziaczy Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) Agregat sprężarkowy Dmuchawa powietrza Zestaw pomp II-go stopnia z pompą płuczącą 12. Studnie głębinowe i zieleń 13. Zasilanie. Rozdzielnia główna oraz agregat 14. Linie kablowe nn 15. Instalacje elektryczne 16. Instalacje wyrównawcze 17. Instalacje odgromowe Etap II – Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu, inwestycja zrealizowana w roku 2010 wybudowano 3819 mb sieci wodociągowej o przekroju PE 250 mm. Na ten etap inwe – stycji otrzymaliśmy z UE środki w kwocie 269.349 zł. , Etap III - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Gryżyny, inwestycja zakończona, wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 160-2594 m. |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie | 1.748.000 | 703.594,71 | Inwestycja w trakcie realizacji. Do końca 2012 r. wykonano: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 1154 mb - Rurociąg tłoczny PE 100 Ø 90 – 234,6 mb - Rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø 125- 543,8 mb - Przepompownie ścieków P1 – Qśr= 25 m3/h, P2 – Qśr= 14 m3/h, P3 – Qśr= 14 m3/h – 1,5 szt. - Remont sieci wodociągowej PE 100 Ø 110 – 1323 mb - Przyłącza wodociągowe PE 100 RC Ø 32 – 111 mb |
| 5. Przebudowa ul. Zielonej i Podgórnej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej | 894.000 | 893.509,81 | Wykonano I etap polegający na remoncie sieci wodociągowej, oraz II etap podczas którego wykonano: przebudowę ulicy Zielonej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w Gryżynie na długości 0,790 km w tym wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie ścieków, wykonanie chodnika na ulicy Zielonej, wykonanie zjazdów i wjazdów, wykonanie oznakowania oraz remont kanalizacji deszczowej na długości 680m. |
| 6. Dofinansowanie budowy drogi powia towej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań- Wrocław z m. Widziszewo | 654.965 | 654.965,00 | W roku 2011 r. przekazano kwotę 283.000,- dot. budowy drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocła z m. Widziszewo ponieważ Starostwo Powiatowe nie dokonało całego wykupu ziemi, pozostała dotacja została przekazana w roku 2012. |